DOC-DOM-001

Phase 2 : Intégration au Domaine Active Directory

Document de Planification & Préparation — Version Draft 1.0
Classification : Portfolio Professionnel — Confidentiel Laboratoire
Auteur : Malik Belkacemi — Architecte Réseau & Sécurité
Date de publication : 1er Août 2026
Dépendance : DOC-ARCH-001 (v2.1) — Phase 1 finalisée

________________________________________________________________________________

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce document constitue le plan de travail et le template de suivi pour la Phase 2 du laboratoire Hyper-V : la promotion de SRV1 en contrôleur de domaine (DC), la création de la forêt lab.local, et la jonction des postes clients Win10 et Win11 au domaine. Il sert à la fois de guide d'exécution, de checklist de validation et de livrable d'audit.

▸ Mission Phase 2
Transformer SRV1 de serveur autonome (workgroup) en cerveau d'annuaire d'entreprise, avec authentification Kerberos, stratégies de groupe (GPO), et résolution DNS intégrée à AD DS. Cette phase est le socle de toute la sécurité identitaire du lab.

▸ Pourquoi maintenant ?
La Phase 1 (hardening réseau de SRV1) doit être finalisée (statut ✅ Terminé) avant toute promotion DC. Un DC mal durci expose l'intégralité des credentials et des stratégies de sécurité. La séquence hardening → AD DS est non négociable.

# 2. PRÉAMBULE & CONTEXTE

## 2.1 État de départ (Fin Phase 1)

SRV1 est actuellement en workgroup, durci au niveau pare-feu (script v3, 7/7 tests OK). Les rôles DHCP, DNS, RRAS/NAT et SMB sont opérationnels. AD DS n'est pas installé. Les VMs clientes (Win10, Win11, Ubuntu, Alma OS, Fedora, Parrot) sont en workgroup, configurées en DHCP sur le segment 192.168.50.0/24, avec résolution DNS via SRV1.

## 2.2 Ce que change la Phase 2

SRV1 devient DC de la forêt lab.local (nouvelle forêt, nouveau domaine racine).

Le DNS sur SRV1 est réintégré à AD DS (zones intégrées à l'annuaire, réplication multi-DC future).

Win10 et Win11 rejoignent le domaine lab.local et deviennent des objets ordinateur gérés par GPO.

Kerberos devient le protocole d'authentification unique pour tout le segment LAN.

SMB sur SRV1 reste temporairement actif (sera migré vers SRV2 en Phase 5) mais les permissions évoluent vers des ACL de domaine.

## 2.3 Dépendances & Prérequis Stricts

Aucune action de cette phase ne commence tant que les prérequis ci-dessous ne sont pas tous validés :

| ID | Prérequis | Validation |
| --- | --- | --- |
| PRQ-01 | Phase 1 finalisée (hardening SRV1 v3, 7/7 tests, backup .wfw sur Bureau) | Checklist A.4 du DOC-ARCH-001 |
| PRQ-02 | Snapshot Hyper-V de SRV1 créé et nommé 'Pre-Phase2-DC-Promotion' | Console Hyper-V |
| PRQ-03 | Win10 et Win11 en état 'clean install', DHCP actif, ping vers SRV1 OK | Test réseau |
| PRQ-04 | Mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode) défini et stocké hors VM (KeePass/physique) | Documentation sécurisée |
| PRQ-05 | Nom de domaine validé : lab.local (non routable, réservé RFC 6762) | Décision architecturale |

# 3. FONDAMENTAUX THÉORIQUES — CE QU'IL FAUT SAVOIR AVANT D'AGIR

Cette section n'est pas un cours magistral. Elle liste les concepts critiques à maîtriser pour comprendre chaque commande et chaque choix de la Phase 2. Théorie → Pratique → Documentation.

## 3.1 Active Directory Domain Services (AD DS)

AD DS est un service d'annuaire distribué. Il stocke des objets (utilisateurs, ordinateurs, groupes) dans une base de données (NTDS.DIT) et expose des services d'authentification et d'autorisation via LDAP (389/636) et Kerberos (88).

Forêt (Forest) : conteneur de plus haut niveau. Partage un schéma commun et une configuration globale. Notre forêt = lab.local.

Domaine (Domain) : unité d'authentification et de réplication. Notre domaine racine = lab.local.

Contrôleur de domaine (DC) : serveur hébergeant une copie de NTDS.DIT et les rôles FSMO. SRV1 sera le DC unique (pour l'instant).

Site : représentation physique du réseau pour optimiser la réplication. Un seul site 'Default-First-Site-Name' suffit.

## 3.2 Kerberos — Le Protocole d'Authentification

Kerberos (v5) est le protocole d'authentification par défaut dans AD DS. Il repose sur des tickets, pas sur des mots de passe en clair.

KDC (Key Distribution Center) : s'exécute sur chaque DC. Il délivre les tickets.

TGT (Ticket Granting Ticket) : délivré à l'authentification initiale (port 88). Valide 10h par défaut.

TGS (Ticket Granting Service) : ticket de service pour accéder à une ressource spécifique (SMB, HTTP, etc.).

AS-REQ / AS-REP : échange initial client ↔ KDC pour obtenir le TGT.

TGS-REQ / TGS-REP : échange client ↔ KDC pour obtenir un TGS vers un service cible.

AP-REQ : le client présente le TGS au service cible pour s'authentifier.

▸ Point critique : Si le DNS est incorrect, Kerberos échoue. Le SPN (Service Principal Name) doit résoudre correctement. D'où la réintégration du DNS dans AD DS.

## 3.3 DNS Intégré à AD DS

Lors de la promotion DC, le DNS existant sur SRV1 est réintégré dans AD DS. Les zones deviennent 'intégrées à l'annuaire' : stockées dans NTDS.DIT, répliquées via AD replication (pas via AXFR/IXFR traditionnel).

Zone directe lab.local : intégrée AD, mise à jour dynamique sécurisée uniquement.

Zone inverse 50.168.192.in-addr.arpa : intégrée AD, mise à jour dynamique sécurisée.

Forwarders : conservés (1.1.1.1, 8.8.8.8) pour la résolution externe.

Le client doit pointer vers le DC pour DNS. C'est déjà le cas (Option DHCP 006 = 192.168.50.1).

## 3.4 Group Policy Objects (GPO)

Les GPO sont des règles de configuration appliquées aux objets AD (utilisateurs et ordinateurs). Elles se déploient via SYSVOL (partage répliqué) et le moteur CSE (Client-Side Extension).

GPO liée au domaine : s'applique à tous les ordinateurs et utilisateurs du domaine.

GPO liée à une OU : s'applique uniquement aux objets de cette OU. C'est la granularité de gestion.

L'ordre d'application : Local → Site → Domaine → OU. La dernière GPO gagne (sauf blocage d'héritage).

En Phase 2, on créera la structure OU minimale : OU=Computers, OU=Users, OU=Servers.

## 3.5 Rôles FSMO (Single Master Operations)

Avec un seul DC, SRV1 détient automatiquement les 5 rôles FSMO. Il faut les connaître pour toute future extension multi-DC.

Schema Master : contrôle les modifications du schéma AD.

Domain Naming Master : contrôle l'ajout/retrait de domaines dans la forêt.

RID Master : distribue les pools de RID pour la création d'objets.

PDC Emulator : serveur de temps, gestion des mots de passe, GPO maître.

Infrastructure Master : maintenance des références inter-domaines.

# 4. ARCHITECTURE CIBLE POST-PHASE 2

## 4.1 Schéma Logique

[ INTERNET ]
    |
[ HÔTE HYPER-V — ICS/SharedAccess — 192.168.137.0/24 ]
    |
    +-- vSwitch_WAN (Internal) --+-- vSwitch_LAN (Internal)
    |                              |
SRV1 (DC + DNS + DHCP + RRAS)     +-- Win10.lab.local (.50.11)
    |                              +-- Win11.lab.local (.50.12)
    |                              +-- Ubuntu (.50.10)
    |                              +-- Alma OS (.50.14)
    |                              +-- Fedora (.50.15)
    |                              +-- Parrot (.50.99)
    |
Forêt : lab.local
Domaine : lab.local
DC unique : SRV1.lab.local (192.168.50.1)

## 4.2 Inventaire des Objets AD Prévus

| Objet AD | Type | Nom | OU Cible | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV1 | Computer | SRV1.lab.local | OU=Servers,DC=lab,DC=local | DC, DNS, DHCP, RRAS |
| Win10 | Computer | WIN10.lab.local | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Poste standard |
| Win11 | Computer | WIN11.lab.local | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Poste privilégié |
| Admin-Domain | User | admin.lab | OU=Admins,DC=lab,DC=local | Domain Admin |
| User-Standard | User | user01 | OU=Users,DC=lab,DC=local | Utilisateur domaine |
| GPO-Hardening | GPO | GPO-SRV-BaseHardening | OU=Servers,DC=lab,DC=local | Durcissement serveurs |
| GPO-Users | GPO | GPO-WS-UserRestrictions | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Restrictions postes clients |

# 5. PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ

Chaque étape est numérotée, avec sa commande principale, son critère de succès, et sa procédure de rollback. Ne passer à l'étape N+1 que si l'étape N est validée.

## 5.1 Étape 1 — Préparation & Sauvegarde

Créer un snapshot Hyper-V de SRV1 nommé 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

Vérifier que le pare-feu durci de SRV1 n'a pas de règle bloquant LDAP (389), Kerberos (88), ou DNS (53) depuis le LAN.

Documenter le mot de passe DSRM dans un coffre hors VM (KeePass/physique).

Vérifier que les VMs clientes obtiennent bien 192.168.50.1 en DNS (ipconfig /all).

Critère de succès : Snapshot créé + ipconfig /all sur Win10/Win11 montre DNS = 192.168.50.1.

## 5.2 Étape 2 — Installation d'AD DS

Commande PowerShell (SRV1, admin élevé) :

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -DomainName 'lab.local' -DomainNetbiosName 'LAB' -ForestMode 'WinThreshold' -DomainMode 'WinThreshold' -InstallDns:$true -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath 'C:\Windows\NTDS' -LogPath 'C:\Windows\NTDS' -SysvolPath 'C:\Windows\SYSVOL' -NoRebootOnCompletion:$false -Force:$true

▸ Paramètres critiques :

ForestMode / DomainMode 'WinThreshold' = Windows Server 2016 functional level (minimum stable pour Server 2025).

InstallDns:$true réintègre le DNS existant dans AD DS.

NoRebootOnCompletion:$false force le redémarrage automatique après promotion.

Critère de succès : SRV1 redémarre, la console affiche 'Welcome to lab.local', le service NTDS est actif (Get-Service NTDS).

Rollback : Restaurer le snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

## 5.3 Étape 3 — Vérification Post-Promotion

Vérifier les rôles FSMO : netdom query fsmo (doit lister SRV1 pour les 5 rôles).

Vérifier le DNS intégré : Get-DnsServerZone | Where-Object {$_.ZoneType -eq 'Primary' -and $_.IsDsIntegrated -eq $true}

Vérifier les enregistrements SRV : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local

Vérifier SYSVOL et NETLOGON : dir \\lab.local\SYSVOL et dir \\lab.local\NETLOGON

Vérifier le partage SYSVOL : Get-SmbShare | Where-Object {$_.Name -eq 'SYSVOL'}

Critère de succès : Les 5 vérifications ci-dessus retournent un résultat positif.

## 5.4 Étape 4 — Création de la Structure OU

Commandes PowerShell (SRV1, admin élevé) :

New-ADOrganizationalUnit -Name 'Servers' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Workstations' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Users' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Admins' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'ServiceAccounts' -Path 'DC=lab,DC=local'

Critère de succès : Get-ADOrganizationalUnit -Filter * liste les 5 OU créées.

## 5.5 Étape 5 — Création des Utilisateurs & Groupes

Commandes PowerShell :

New-ADUser -Name 'admin.lab' -SamAccountName 'admin.lab' -UserPrincipalName 'admin.lab@lab.local' -Path 'OU=Admins,DC=lab,DC=local' -AccountPassword (ConvertTo-SecureString '[MOT_DE_PASSE_MASQUE]' -AsPlainText -Force) -Enabled $true -PasswordNeverExpires $false -ChangePasswordAtLogon $false

Add-ADGroupMember -Identity 'Domain Admins' -Members 'admin.lab'

New-ADUser -Name 'user01' -SamAccountName 'user01' -UserPrincipalName 'user01@lab.local' -Path 'OU=Users,DC=lab,DC=local' -AccountPassword (ConvertTo-SecureString '[MOT_DE_PASSE_MASQUE]' -AsPlainText -Force) -Enabled $true

Critère de succès : Get-ADUser -Filter * retourne admin.lab et user01. admin.lab est membre de Domain Admins.

## 5.6 Étape 6 — Jonction des Postes Clients

Sur Win10 et Win11 (local admin) :

Add-Computer -DomainName 'lab.local' -Credential (Get-Credential) -Restart -Force

Get-Credential : saisir admin.lab@lab.local / [MOT_DE_PASSE_MASQUE]

Le redémarrage est automatique (-Restart).

Critère de succès : Après redémarrage, la page de connexion affiche 'lab.local'. Get-ADComputer -Filter * liste WIN10$ et WIN11$.

Rollback : Remove-Computer -UnjoinDomainCredential (Get-Credential) -Restart -Force

## 5.7 Étape 7 — Tests Kerberos & GPO

Sur Win10/Win11, ouvrir une session avec user01@lab.local.

Vérifier le TGT : klist tgt (doit afficher un ticket pour krbtgt/LAB.LOCAL).

Vérifier l'application GPO par défaut : gpresult /r (doit afficher 'Applied Group Policy Objects' avec Default Domain Policy).

Vérifier la résolution DNS du DC : nslookup lab.local (doit retourner 192.168.50.1).

Vérifier l'accès SYSVOL : \\lab.local\SYSVOL\lab.local\ (doit être accessible en lecture).

Critère de succès : klist affiche un TGT valide, gpresult montre les GPO appliquées, SYSVOL est accessible.

# 6. MATRICE RACI — PHASE 2

| Tâche | Architecte (Malik) | SRV1 (Système) | Win10/Win11 | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snapshot Pré-Phase2 | R/A | I | I | Obligatoire avant toute action |
| Promotion DC SRV1 | R/A | R | I | PowerShell + redémarrage |
| Vérification FSMO/DNS/SYSVOL | R/A | C | I | 5 points de contrôle |
| Création OU / Users / Groups | R/A | R | I | Structure minimale |
| Jonction Win10/Win11 | R/A | C | R | Add-Computer sur chaque VM |
| Test Kerberos (klist) | R/A | C | R | Validation identité |
| Test GPO (gpresult) | R/A | C | R | Validation stratégies |

# 7. RISQUES, ROLLBACK & MITIGATIONS

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation / Rollback |
| --- | --- | --- | --- |
| Échec promotion DC (DNS non intégré) | Élevé | Moyenne | Snapshot Hyper-V + vérifier DNS actif avant promotion |
| Kerberos échoue (SPN/DNS incorrect) | Élevé | Moyenne | Vérifier enregistrements SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local |
| GPO non appliquées (SYSVOL inaccessible) | Moyen | Faible | Vérifier partage SYSVOL + permissions NTFS + réplication DFS-R |
| Jonction domaine échoue (firewall) | Moyen | Moyenne | Vérifier ports 88, 389, 445, 53 ouverts depuis LAN sur SRV1 |
| Perte d'accès à SRV1 (RDP bloqué) | Faible | Faible | Console Hyper-V toujours accessible (pas RDP) |

▸ Procédure de Rollback Maître

Niveau 1 (réversible) : Remove-Computer sur le client, Désinstallation AD DS via 'Remove-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools' + dépromotion.

Niveau 2 (irrversible simple) : Restauration snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

Niveau 3 (catastrophe) : Recréer SRV1 from-scratch (VHDX de référence ou réinstallation). Jamais nécessaire si le snapshot est créé.

# 8. TEMPLATES DE SUIVI — À REMPLIR PENDANT L'EXÉCUTION

Ces tableaux sont des templates vides à compléter manuellement ou par copier-coller des sorties PowerShell. Ils constituent la preuve d'exécution (artifact) pour le portfolio.

## 8.1 Log d'Exécution

| Horodatage | Étape | Commande / Action | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

## 8.2 Captures d'Écran Requises

| ID Capture | Description | Fichier / Chemin |
| --- | --- | --- |
| CAP-01 | Console Hyper-V : snapshot 'Pre-Phase2-DC-Promotion' créé | ... |
| CAP-02 | PowerShell : sortie de Install-ADDSForest (promotion en cours) | ... |
| CAP-03 | PowerShell : netdom query fsmo (5 rôles sur SRV1) | ... |
| CAP-04 | PowerShell : Get-DnsServerZone (zones intégrées AD) | ... |
| CAP-05 | CMD : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local | ... |
| CAP-06 | Win10 : écran de connexion affichant 'lab.local' | ... |

## 8.3 Incidents & Résolutions

| ID Incident | Symptôme | Cause Racine | Résolution |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

# 9. CHECKLIST DE VALIDATION OPÉRATIONNELLE — POST-PHASE 2

Avant de considérer la Phase 2 terminée et de passer à la Phase 3, valider impérativement :

[ ] SRV1 est DC : dcdiag /q retourne 0 erreur (ou erreurs non critiques documentées)

[ ] 5 rôles FSMO sur SRV1 : netdom query fsmo confirme

[ ] DNS intégré AD : Get-DnsServerZone montre lab.local et 50.168.192.in-addr.arpa en 'Primary' + 'DsIntegrated=True'

[ ] Enregistrements SRV présents : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local retourne SRV1

[ ] SYSVOL et NETLOGON accessibles : dir \\lab.local\SYSVOL et dir \\lab.local\NETLOGON fonctionnent

[ ] Structure OU créée : 5 OU (Servers, Workstations, Users, Admins, ServiceAccounts)

[ ] Utilisateurs créés : admin.lab (Domain Admin) et user01 (utilisateur standard)

[ ] Win10 joint au domaine : Get-ADComputer WIN10$ existe, écran de connexion affiche lab.local

[ ] Win11 joint au domaine : Get-ADComputer WIN11$ existe, écran de connexion affiche lab.local

[ ] Kerberos fonctionnel : klist tgt sur Win10/Win11 affiche un ticket pour krbtgt/LAB.LOCAL

[ ] GPO appliquées : gpresult /r sur Win10/Win11 montre 'Default Domain Policy'

[ ] Authentification réseau : accès \\srv1.lab.local\Data depuis Win10/Win11 avec user01 fonctionne

[ ] DHCP persistant : redémarrage de SRV1, les clients obtiennent un bail renouvelé

[ ] Double NAT intact : tracert 8.8.8.8 depuis Win10 montre 192.168.50.1 → 192.168.137.x

[ ] Snapshot 'Pre-Phase2-DC-Promotion' conservé (ne pas supprimer)

[ ] Document DOC-DOM-001 complété (logs, captures, incidents remplis)

# 10. FEUILLE DE ROUTE POST-PHASE 2

Une fois la checklist Section 9 intégralement cochée, la Phase 2 est statut ✅ Terminé. Le document DOC-DOM-001 passe en version Final 1.0. La suite logique :

Phase 3 (DOC-WEB-001) : Déploiement serveur web sur Ubuntu (192.168.50.10).

Phase 4 (DOC-HONEYPOT-001) : Déploiement honeypot sur Alma OS (192.168.50.14).

Phase 5 (DOC-SRV2-001) : Déploiement SRV2 vulnérable + migration SMB depuis SRV1.

Phase 6 (DOC-SIEM-001) : Déploiement SIEM sur Fedora Security (192.168.50.15).

Phase 8 (DOC-KILLCHAIN-001) : Exécution du Cyber Kill Chain depuis Parrot OS (192.168.50.99).

▸ Note sur la sécurité post-Phase 2

La promotion en DC augmente considérablement la surface d'attaque de SRV1 (Kerberos, LDAP, SMB, SYSVOL). Le hardening réseau de la Phase 1 reste le premier rempart, mais des mesures AD spécifiques seront nécessaires : LAPS (Local Administrator Password Solution), audit des connexions, et restriction des protocoles legacy (NTLM, SMBv1). Ces renforcements seront documentés dans un addendum post-Phase 2 ou intégrés à la Phase 5.

# 11. GLOSSAIRE COMPLÉMENTAIRE — PHASE 2

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| NTDS.DIT | Base de données Active Directory (Ntds Directory Information Tree). Stockée dans C:\Windows\NTDS. |
| DSRM | Directory Services Restore Mode — Mode de récupération d'AD. Mot de passe défini lors de la promotion DC. |
| SYSVOL | Partage répliqué contenant les scripts de connexion et les GPO. Chemin : C:\Windows\SYSVOL\sysvol. |
| NETLOGON | Partage répliqué pour les scripts de connexion. Sous-dossier de SYSVOL. |
| Functional Level | Niveau fonctionnel de la forêt/du domaine. Détermine les fonctionnalités AD disponibles. |
| SPN | Service Principal Name — Identifiant unique d'un service Kerberos. Ex : HTTP/srv1.lab.local. |
| UPN | User Principal Name — Format d'identifiant utilisateur : user@domain.local. |
| DCDIAG | Outil de diagnostic intégré pour tester la santé d'un contrôleur de domaine. |
| DFSR | Distributed File System Replication — Moteur de réplication de SYSVOL (remplace FRS depuis 2008 R2). |

________________________________________________________________________________

Document de planification généré le 1er Août 2026 — Version Draft 1.0
Classification : Portfolio Professionnel — Reproduction interdite sans autorisation.
Auteur : Malik Belkacemi — Architecte Réseau & Virtualisation Senior
FIN DU DOCUMENT