DOC-DOM-001

Phase 2 : Intégration au Domaine Active Directory

Document de Planification & Préparation — Version Draft 1.1 (Corrigé)
Classification : Portfolio Professionnel — Confidentiel Laboratoire
Auteur : Malik Belkacemi — Architecte Réseau & Sécurité
Date de publication : 1er Août 2026
Dépendance : DOC-ARCH-001 (v2.1) — Phase 1 finalisée

________________________________________________________________________________

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce document constitue le plan de travail et le template de suivi pour la Phase 2 du laboratoire Hyper-V : la promotion de SRV1 en contrôleur de domaine (DC), la création de la forêt lab.local, et la jonction des postes clients Win10 et Win11 au domaine.

▸ Mission Phase 2
Transformer SRV1 de serveur autonome en cerveau d'annuaire d'entreprise, avec authentification Kerberos, stratégies de groupe (GPO), et résolution DNS intégrée à AD DS.

▸ Pourquoi maintenant ?
La Phase 1 (hardening réseau) doit être finalisée avant toute promotion DC. Un DC mal durci expose l'intégralité des credentials et des stratégies. La séquence hardening → AD DS est non négociable.

# 2. PRÉAMBULE & CONTEXTE

## 2.1 État de départ (Fin Phase 1)

SRV1 est en workgroup, durci pare-feu v3 (7/7 tests OK). DHCP, DNS, RRAS/NAT opérationnels. AD DS non installé. VMs clientes en workgroup, DHCP sur 192.168.50.0/24, DNS via SRV1.

## 2.2 Ce que change la Phase 2

SRV1 devient DC de la forêt lab.local.

DNS réintégré à AD DS (zones intégrées à l'annuaire).

Win10 et Win11 rejoignent lab.local, gérés par GPO.

Kerberos devient le protocole d'authentification unique.

SMB sur SRV1 sera RÉACTIVÉ, scoped LAN uniquement, car requis par SYSVOL. La migration vers SRV2 (Phase 5) ne concerne que le partage applicatif Lab-share, pas SYSVOL qui reste structurellement lié au DC.

## 2.3 Dépendances & Prérequis Stricts

Aucune action ne commence tant que les prérequis ci-dessous ne sont pas validés :

| ID | Prérequis | Validation |
| --- | --- | --- |
| PRQ-01 | Phase 1 finalisée (hardening v3, 7/7 tests, backup .wfw sur Bureau) | Checklist A.4 DOC-ARCH-001 |
| PRQ-02 | Snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion' créé | Console Hyper-V |
| PRQ-03 | Win10/Win11 clean install, DHCP actif, ping SRV1 OK | Test réseau |
| PRQ-04 | Mot de passe DSRM défini et stocké hors VM | Documentation sécurisée |
| PRQ-05 | Nom de domaine validé : lab.local (RFC 6762) | Décision architecturale |

# 3. FONDAMENTAUX THÉORIQUES

Concepts critiques à maîtriser avant d'agir. Théorie → Pratique → Documentation.

## 3.1 Active Directory Domain Services (AD DS)

Service d'annuaire distribué. Stocke objets dans NTDS.DIT. Expose LDAP (389/636) et Kerberos (88).

Forêt = lab.local (conteneur de plus haut niveau, schéma commun).

Domaine = lab.local (unité d'authentification et réplication).

DC = SRV1 (héberge NTDS.DIT + 5 rôles FSMO).

## 3.2 Kerberos

Protocole d'authentification par tickets. Si DNS incorrect, Kerberos échoue.

KDC sur chaque DC délivre les tickets.

TGT (port 88) : authentification initiale, valide 10h.

TGS : ticket de service pour accéder à une ressource.

SPN doit résoudre correctement → DNS intégré AD obligatoire.

## 3.3 DNS Intégré à AD DS

Zones intégrées AD stockées dans NTDS.DIT, répliquées via AD replication.

lab.local : intégrée AD, mise à jour dynamique sécurisée.

50.168.192.in-addr.arpa : intégrée AD, mise à jour dynamique sécurisée.

Forwarders conservés : 1.1.1.1, 8.8.8.8.

## 3.4 Group Policy Objects (GPO)

GPO liée au domaine : tous les objets du domaine.

GPO liée à une OU : objets de cette OU uniquement.

Ordre : Local → Site → Domaine → OU. Dernière GPO gagne.

Structure OU Phase 2 : Servers, Workstations, Users, Admins, ServiceAccounts.

## 3.5 Rôles FSMO

Schema Master, Domain Naming Master, RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master.

SRV1 détient les 5 rôles (DC unique).

# 4. ARCHITECTURE CIBLE POST-PHASE 2

## 4.1 Schéma Logique

[ INTERNET ]
    |
[ ROUTEUR FAI ]
    |
[ HÔTE HYPER-V — ICS/SharedAccess — 192.168.137.0/24 ]
    |
    +-- vSwitch_WAN (Internal)          vSwitch_LAN (Internal)
    |                                        |
SRV1 (DC+DNS+DHCP+RRAS+SMB/SYSVOL)        +-- Win10.lab.local (.50.11)
    |                                        +-- Win11.lab.local (.50.12)
    |                                        +-- Ubuntu (.50.10)
    |                                        +-- Alma OS (.50.14)
    |                                        +-- Fedora (.50.15)
    |                                        +-- Parrot (.50.99)
    |
Forêt : lab.local | Domaine : lab.local | DC : SRV1.lab.local (192.168.50.1)
NAT1 : ICS hôte (192.168.137.0/24) | NAT2 : RRAS SRV1 (192.168.50.0/24)

## 4.2 Inventaire Objets AD Prévus

| Objet AD | Type | Nom | OU Cible | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV1 | Computer | SRV1.lab.local | OU=Servers,DC=lab,DC=local | DC, DNS, DHCP, RRAS |
| Win10 | Computer | WIN10.lab.local | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Poste standard |
| Win11 | Computer | WIN11.lab.local | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Poste privilégié |
| Admin-Domain | User | adm-malik | OU=Admins,DC=lab,DC=local | Domain Admin |
| User-Standard | User | user01 | OU=Users,DC=lab,DC=local | Utilisateur domaine |
| GPO-Hardening | GPO | GPO-SRV-BaseHardening | OU=Servers,DC=lab,DC=local | Durcissement serveurs |
| GPO-Users | GPO | GPO-WS-UserRestrictions | OU=Workstations,DC=lab,DC=local | Restrictions postes clients |

# 5. PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ

Ne passer à l'étape N+1 que si l'étape N est validée.

## 5.1 Étape 1 — Préparation & Sauvegarde

Créer snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

Documenter mot de passe DSRM dans un coffre hors VM.

Vérifier ipconfig /all sur Win10/Win11 : DNS = 192.168.50.1.

Critère de succès : Snapshot créé + DNS OK.

## 5.2 Étape 2 — Installation d'AD DS

Commande PowerShell (SRV1, admin élevé) :

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -DomainName 'lab.local' -DomainNetbiosName 'LAB' -ForestMode 'WinThreshold' -DomainMode 'WinThreshold' -InstallDns:$true -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath 'C:\Windows\NTDS' -LogPath 'C:\Windows\NTDS' -SysvolPath 'C:\Windows\SYSVOL' -NoRebootOnCompletion:$false -Force:$true

▸ Paramètres critiques :

ForestMode/DomainMode 'WinThreshold' = Server 2016 functional level.

InstallDns:$true réintègre le DNS dans AD DS.

NoRebootOnCompletion:$false force le redémarrage.

Critère de succès : SRV1 redémarre, 'Welcome to lab.local', NTDS actif.

Rollback : Restaurer snapshot 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

## 5.3 Étape 3 — Ouverture Pare-Feu pour AD DS (CRITIQUE)

CORRECTION v1.1 : Le script v3 bloque tout inbound (BlockInbound). AD DS crée ses propres règles firewall lors de la promotion, mais elles peuvent être en conflit avec la politique globale. De plus, SMB (445) est actuellement bloqué — or SYSVOL/NETLOGON reposent sur SMB.

Commande PowerShell (SRV1, admin élevé) :

# Vérifier les règles créées automatiquement par AD DS
Get-NetFirewallRule -DisplayName '*Active Directory*' | Select DisplayName,Enabled,Direction
Get-NetFirewallRule -DisplayName '*Kerberos*' | Select DisplayName,Enabled,Direction

# Si manquantes ou désactivées, créer explicitement (LAN scoped uniquement) :
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Allow LDAP from LAN' -Direction Inbound -RemoteAddress '192.168.50.0/24' -LocalPort 389,636 -Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Allow Kerberos from LAN' -Direction Inbound -RemoteAddress '192.168.50.0/24' -LocalPort 88 -Protocol TCP,UDP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Allow Global Catalog from LAN' -Direction Inbound -RemoteAddress '192.168.50.0/24' -LocalPort 3268,3269 -Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Allow SMB from LAN (SYSVOL)' -Direction Inbound -RemoteAddress '192.168.50.0/24' -LocalPort 445 -Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Allow RPC Dynamic from LAN' -Direction Inbound -RemoteAddress '192.168.50.0/24' -LocalPort 49152-65535 -Protocol TCP -Action Allow

▸ Règles existantes à vérifier (créées par AD DS automatiquement) :

Active Directory Domain Controller - LDAP (TCP-In)

Active Directory Domain Controller - LDAP (UDP-In)

Active Directory Domain Controller - Secure LDAP (TCP-In)

Active Directory Domain Controller - Kerberos (TCP-In)

Active Directory Domain Controller - Kerberos (UDP-In)

File and Printer Sharing (SMB-In)

Critère de succès : Get-NetFirewallRule montre les règles AD DS actives ET la règle SMB 445 est autorisée depuis 192.168.50.0/24.

## 5.4 Étape 4 — Vérification Post-Promotion

FSMO : netdom query fsmo (5 rôles sur SRV1).

DNS intégré : Get-DnsServerZone | Where {$_.IsDsIntegrated -eq $true}

Enregistrements SRV : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local

SYSVOL/NETLOGON : dir \\lab.local\SYSVOL et dir \\lab.local\NETLOGON

Partage SYSVOL : Get-SmbShare | Where {$_.Name -eq 'SYSVOL'}

Critère de succès : Les 5 vérifications retournent un résultat positif.

## 5.5 Étape 5 — Création Structure OU

New-ADOrganizationalUnit -Name 'Servers' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Workstations' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Users' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Admins' -Path 'DC=lab,DC=local'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'ServiceAccounts' -Path 'DC=lab,DC=local'

Critère de succès : Get-ADOrganizationalUnit -Filter * liste les 5 OU.

## 5.6 Étape 6 — Création Utilisateurs & Groupes

NOTE : Mots de passe placeholder. En exécution réelle, utiliser Read-Host -AsSecureString — jamais de mot de passe en clair dans un script versionné.

$AdminPwd = Read-Host 'Mot de passe adm-malik' -AsSecureString
New-ADUser -Name 'adm-malik' -SamAccountName 'adm-malik' -UserPrincipalName 'adm-malik@lab.local' -Path 'OU=Admins,DC=lab,DC=local' -AccountPassword $AdminPwd -Enabled $true -PasswordNeverExpires $false -ChangePasswordAtLogon $false

Add-ADGroupMember -Identity 'Domain Admins' -Members 'adm-malik'

$UserPwd = Read-Host 'Mot de passe user01' -AsSecureString
New-ADUser -Name 'user01' -SamAccountName 'user01' -UserPrincipalName 'user01@lab.local' -Path 'OU=Users,DC=lab,DC=local' -AccountPassword $UserPwd -Enabled $true

Critère de succès : Get-ADUser -Filter * retourne adm-malik et user01. adm-malik est Domain Admin.

## 5.7 Étape 7 — Jonction Postes Clients

Add-Computer -DomainName 'lab.local' -Credential (Get-Credential) -Restart -Force

Get-Credential : saisir adm-malik@lab.local.

Redémarrage automatique (-Restart).

Critère de succès : Écran de connexion affiche 'lab.local'. Get-ADComputer liste WIN10$ et WIN11$.

Rollback : Remove-Computer -UnjoinDomainCredential (Get-Credential) -Restart -Force

## 5.8 Étape 8 — Tests Kerberos & GPO

Session user01@lab.local sur Win10/Win11.

klist tgt → ticket krbtgt/LAB.LOCAL.

gpresult /r → 'Applied Group Policy Objects' avec Default Domain Policy.

nslookup lab.local → 192.168.50.1.

Accès \\lab.local\SYSVOL\lab.local\ en lecture.

Critère de succès : klist TGT valide, gpresult OK, SYSVOL accessible.

# 6. MATRICE RACI — PHASE 2

| Tâche | Architecte | SRV1 | Win10/Win11 | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snapshot Pré-Phase2 | R/A | I | I | Obligatoire |
| Promotion DC | R/A | R | I | PowerShell + reboot |
| Ouverture firewall AD DS | R/A | R | I | Étape critique v1.1 |
| Vérification FSMO/DNS/SYSVOL | R/A | C | I | 5 points de contrôle |
| Création OU/Users/Groups | R/A | R | I | Structure minimale |
| Jonction Win10/Win11 | R/A | C | R | Add-Computer |
| Test Kerberos (klist) | R/A | C | R | Validation identité |
| Test GPO (gpresult) | R/A | C | R | Validation stratégies |

# 7. RISQUES, ROLLBACK & MITIGATIONS

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation / Rollback |
| --- | --- | --- | --- |
| Firewall bloque LDAP/Kerberos post-promotion | Élevé | Élevée | Étape 5.3 explicite + vérification règles AD DS |
| SMB 445 bloqué → SYSVOL inaccessible | Élevé | Élevée | Règle Allow SMB from LAN (192.168.50.0/24) étape 5.3 |
| Kerberos échoue (SPN/DNS incorrect) | Élevé | Moyenne | Vérifier enregistrements SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local |
| GPO non appliquées (SYSVOL inaccessible) | Moyen | Faible | Vérifier partage SYSVOL + permissions NTFS + DFS-R |
| Jonction domaine échoue | Moyen | Moyenne | Vérifier ports 88, 389, 445, 53 depuis LAN + firewall |

▸ Procédure de Rollback Maître

Niveau 1 : Remove-Computer client + Remove-WindowsFeature AD-Domain-Services + dépromotion.

Niveau 2 : Restauration snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion'.

Niveau 3 : Recréer SRV1 from-scratch (jamais nécessaire si snapshot créé).

# 8. TEMPLATES DE SUIVI

Tableaux vides à compléter pendant l'exécution.

## 8.1 Log d'Exécution

| Horodatage | Étape | Commande / Action | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

## 8.2 Captures d'Écran Requises

| ID Capture | Description | Fichier / Chemin |
| --- | --- | --- |
| CAP-01 | Snapshot Hyper-V 'Pre-Phase2-DC-Promotion' | ... |
| CAP-02 | PowerShell : Install-ADDSForest en cours | ... |
| CAP-03 | PowerShell : netdom query fsmo (5 rôles) | ... |
| CAP-04 | PowerShell : Get-NetFirewallRule AD DS + SMB (règles actives) | ... |
| CAP-05 | PowerShell : Get-DnsServerZone (zones intégrées AD) | ... |
| CAP-06 | CMD : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local | ... |
| CAP-07 | Win10 : écran de connexion 'lab.local' | ... |

## 8.3 Incidents & Résolutions

| ID Incident | Symptôme | Cause Racine | Résolution |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

# 9. CHECKLIST DE VALIDATION — POST-PHASE 2

Valider impérativement avant passage Phase 3 :

[ ] SRV1 est DC : dcdiag /q retourne 0 erreur

[ ] 5 rôles FSMO sur SRV1 : netdom query fsmo confirme

[ ] Firewall AD DS : Get-NetFirewallRule montre LDAP 389, Kerberos 88, SMB 445 actifs depuis LAN

[ ] DNS intégré AD : Get-DnsServerZone montre lab.local + 50.168.192.in-addr.arpa en Primary + DsIntegrated=True

[ ] Enregistrements SRV : nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local retourne SRV1

[ ] SYSVOL et NETLOGON accessibles : dir \\lab.local\SYSVOL et dir \\lab.local\NETLOGON fonctionnent

[ ] Structure OU : 5 OU créées (Servers, Workstations, Users, Admins, ServiceAccounts)

[ ] Utilisateurs : adm-malik (Domain Admin) et user01 (standard) créés

[ ] Win10 joint : Get-ADComputer WIN10$ existe, écran connexion affiche lab.local

[ ] Win11 joint : Get-ADComputer WIN11$ existe, écran connexion affiche lab.local

[ ] Kerberos : klist tgt sur Win10/Win11 affiche ticket krbtgt/LAB.LOCAL

[ ] GPO : gpresult /r montre Default Domain Policy appliquée

[ ] SYSVOL accessible : \\lab.local\SYSVOL\lab.local\ lisible depuis Win10/Win11

[ ] DHCP persistant : redémarrage SRV1, clients obtiennent bail renouvelé

[ ] Double NAT : tracert 8.8.8.8 depuis Win10 montre 192.168.50.1 → 192.168.137.x

[ ] Snapshot 'Pre-Phase2-DC-Promotion' conservé

[ ] Document DOC-DOM-001 complété (logs, captures, incidents)

# 10. FEUILLE DE ROUTE POST-PHASE 2

Checklist Section 9 intégralement cochée → Phase 2 ✅ Terminé. DOC-DOM-001 → Final 1.0.

Phase 3 (DOC-WEB-001) : Serveur web Ubuntu (192.168.50.10).

Phase 4 (DOC-HONEYPOT-001) : Honeypot Alma OS (192.168.50.14).

Phase 5 (DOC-SRV2-001) : SRV2 vulnérable + migration SMB applicatif.

Phase 6 (DOC-SIEM-001) : SIEM Fedora Security (192.168.50.15).

Phase 8 (DOC-KILLCHAIN-001) : Cyber Kill Chain Parrot OS (192.168.50.99).

▸ Sécurité post-Phase 2

Promotion DC = surface d'attaque augmentée (Kerberos, LDAP, SMB, SYSVOL). Hardening Phase 1 reste le premier rempart. Mesures AD à prévoir : LAPS, audit connexions, restriction NTLM/SMBv1.

# 11. GLOSSAIRE COMPLÉMENTAIRE

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| NTDS.DIT | Base de données AD. Stockée dans C:\Windows\NTDS. |
| DSRM | Directory Services Restore Mode. Mot de passe défini lors promotion DC. |
| SYSVOL | Partage répliqué scripts + GPO. C:\Windows\SYSVOL\sysvol. |
| NETLOGON | Partage répliqué scripts connexion. Sous-dossier SYSVOL. |
| Functional Level | Niveau fonctionnel forêt/domaine. Détermine fonctionnalités AD. |
| SPN | Service Principal Name. Identifiant service Kerberos. |
| UPN | User Principal Name. Format : user@domain.local. |
| DCDIAG | Outil diagnostic santé contrôleur de domaine. |
| DFSR | Distributed File System Replication. Moteur réplication SYSVOL. |

________________________________________________________________________________

Document généré le 1er Août 2026 — Version Draft 1.1 (Corrigé)
Classification : Portfolio Professionnel — Reproduction interdite sans autorisation.
Auteur : Malik Belkacemi — Architecte Réseau & Virtualisation Senior
FIN DU DOCUMENT